РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(РОССИЯ)

- АДМИНИМСТРАЦИЯ СТАРОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Старополтавского  района  Волгоградской области

с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 98                                                 тел. 4-34-09

06  июня  2018 г.							                                  № 53

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Об утверждении комплексного

плана-графика мероприятий,

направленного на избавление

от «визуального мусора»

и создания привлекательного

облика территории Старополтавского

сельского поселения на 2018-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Старополтавского сельского поселения, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»,  в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,  и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства Администрации Старополтавского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий направленных  на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории  Старополтавского сельского поселения на 2018-2022 годы,  согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства согласно приложению 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Администрации Старополтавского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- И.о. главы Старополтавского

сельского поселения                                                                                  Красников Е.С.

- Приложение 1

к постановлению Администрации

Старополтавского сельского поселения

От 06.06.2018 г. № 53

- ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Старополтавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части Правил, определяющих размещение информационных конструкций. | До 1 августа 2018 года. | Администрация Старополтавского сельского поселения |
| 2. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | До 1 сентября 2018 года. | Комиссия по инвентаризации. |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным правовым актам. | До конца 2018 года. | Администрация Старополтавского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей сельского поселения). | По выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2019г. | Администрация Старополтавского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | В течение реализации плана-графика, до конца 2019г. | Администрация Старополтавского сельского поселения |

- Приложение 2

к постановлению Администрации

Старополтавского сельского поселения

От 06.06.2018 г. № 53

- Состав комиссии

по проведению инвентаризации (проверки, обследования)

информационных и рекламных конструкций.

- Председатель:

Штаймнец И.А.  - Глава Старополтавского сельского поселения

- Заместитель председателя:

Красников Е.С. -  заместитель главы  Администрации Старополтавского сельского поселения

- Секретарь комиссии:

Компанивец Д.В. – ведущий  специалист Администрации Старополтавского   сельского поселения

- Члены комиссии:

| Данилко В.В. – председатель ТОС «Центральный» Дьяченко А.В. – консультант по юридическим вопросам ТОС «Ивушки» |  |
| --- | --- |

- Приложение 3

к постановлению Администрации

Старополтавского сельского поселения

от 06.06.2018 г. № 53

- ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации

информационных и рекламных конструкций.

- 1.     Общие положения.

1.1.Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Старополтавского сельского поселения (далее - Положение).

1.2.Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и  рекламных конструкций требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Старополтавского сельского поселения в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Старополтавского сельского поселения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства Старополтавского сельского поселения и настоящим Положением.

1.4. Организует работу Комиссии администрация Старополтавского сельского поселения.

2.     Состав комиссии.

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из сотрудников администрации Старополтавского сельского поселения .

2.2. Персональный состав всех членов Комиссии и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается постановлением администрации Старополтавского сельского поселения.

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а так же её упразднение производятся постановлением администрации Старополтавского сельского поселения.

- 3.     Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории  Старополтавского сельского поселения;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Старополтавского сельского поселения;

- оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций.

- 4.     Порядок работы комиссии.

4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2. Комиссия составляет график выездных проверок по согласованию с администрацией Старополтавского сельского поселения.

4.3. Проверки осуществляются на основании распорядительного акта администрации Старополтавского сельского поселения.

4.4. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.5. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

- Приложение к

Положению о комиссии по  проведению

инвентаризации информационных и

рекламных конструкций.

- АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ.

"____" ___________ 20___ г.                                                                   с. Старая Полтавка
Комиссия в составе:
Председателя       ________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

Членов комиссии ________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________   ___________________________________                                                                           (Ф.И.О.)                                             (должность)

________________________   ___________________________________

(Ф.И.О.)                                             (должность)

провела инвентаризацию

вывесок и рекламных конструкций     _______________________________________________

____________________________________________________________________________
(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Члены комиссии:
___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)
___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

___________________ _________________  _____________________________

(должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

___________________  ________________   _____________________________

(должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)